辽宁省交通运输厅文件

辽交安质规〔2024〕16号

辽宁省交通运输厅关于印发《辽宁省公路水运工程工地试验室管理办法（试行）》的通知

- 各市交通运输局、沈抚示范区规划建设局，省交通运输事业发展中心、事务服务中心：

《辽宁省公路水运工程工地试验室管理办法（试行）》已经厅党组会议审议通过，现印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

辽宁省交通运输厅

2024年5月31日

（此件主动公开）

辽宁省公路水运工程工地试验室

管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强全省公路水运工程工地试验室管理，促进工程质量安全水平提升，根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）、《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令2023年第9号）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）等相关规定,结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的工地试验室，是指公路水运工程建设过程中为控制工程质量，由建设、施工或监理等单位委托的取得资质的质量检测机构在施工现场设立的试验室。

第三条  工地试验室应当在质量检测机构授权的范围内，按照备案通过的质量检测项目及参数，为承担的工程建设项目提供质量检测服务，不得对外承揽质量检测业务。

质量检测机构对工地试验室的监督检查每年不少于1次。

第四条  工地试验室监督管理遵循依法监管、分级负责、质量第一的原则。

省交通运输厅负责全省公路水运工程工地试验室的行业管理，具体由省交通运输事务服务中心提供服务保障和实施行业指导。

市、县级交通运输主管部门负责本行政区域内的公路水运工程工地试验室的监督管理，具体由市、县级交通运输主管部门所属综合行政执法机构负责实施。

第二章  工地试验室设立要求

第五条  在公路水运工程项目设立工地试验室的质量检测机构应具备交通行业相应能力的资质证书。工地试验室设置有关人员、质量检测项目、参数及相应的仪器设备配备、环境等要求见附件2。

第六条  工地试验室的授权负责人和质量检测人员应当是质量检测机构在“公路水运工程质量试验检测管理信息系统”中的注册人员，且不得同时就职于两个及以上的工地试验室。

第七条  工地试验室被授权的质量检测持证人员不得随意进行变更，确需变更或者调离的，应当由质量检测机构填写《辽宁省公路水运工程工地试验室人员变更备案表》（附件5），报项目建设单位同意后，向项目监督部门备案，其变更后的检测人员职业资格条件不得低于变更前检测人员职业资格条件（包括职称、职业资格证书等级等条件）。

第八条  工地试验室应根据备案的授权检测项目、参数以及试验方法配备满足要求的质量检测仪器设备和辅助工具，应对数据、结果准确性或有效性有影响的仪器设备（包括用于测量环境条件的辅助设备）进行检定/校准。

工地试验室应当建立质量检测仪器设备档案，仪器设备应当由专人负责保管，并做好使用和保养记录，主要仪器设备的操作规程应当张贴上墙。

第九条  国省干线及水运工程项目各施工、监理合同段按合同约定未单独设立工地试验室的，应委托第三方质量检测机构提供施工自检或监理抽检服务，并在施工现场设立由专人负责的满足施工条件的养生室和成型室。农村公路项目结合实际可参照执行。

第三章  工地试验室备案登记要求

第十条  质量检测机构授权设立的工地试验室，应经项目建设单位审核同意，审核同意前，应组织专家进行现场评审验收,专家一般由3人组成，从辽宁省公路水运工程试验检测评审专家库中选取，并指派1名专家作为评审组长,评审程序和内容详见附件6；审核同意后，报送项目监督部门进行备案登记。工地试验室在取得《公路水运工程工地试验室备案通知书》后可开展试验检测业务，为工程项目出具试验检测报告。项目结束（项目停工）后应通过建设单位向项目监督部门报送工地试验室撤销备案（暂停运行）申请。

第十一条  申请工地试验室备案登记，应当提交《工地试验室设立授权书》（附件1）、《辽宁省公路水运工程工地试验室备案登记表》（附件3，一式三份，以下简称《备案登记表》）、质量检测机构资质证书复印件、资质认定证书（若有）、工地试验室总体平面布置图并标出功能室名称和面积，以及专家评审报告及整改材料。

第十二条  项目监督部门收到备案材料后，应当在 5个工作日内出具《公路水运工程工地试验室备案通知书》（附件4）。

第四章  工地试验室执业要求

第十三条  超出质量检测机构资质及申请的工地质量检测项目参数范围的，应编制外委试验计划报建设单位审查同意后，可委托取得公路水运工程质量检测机构资质证书（含相应参数）、通过资质认定（含相应参数）且上年度信用等级为B级及以上的的质量检测机构承担。

第十四条  同一工程项目标段中建设、监理、施工等单位不得同时委托同一家质量检测机构提供质量检测服务。

第十五条  在检测过程中发现检测项目不合格且涉及工程主体结构安全的，工地试验室应及时向项目监督部门报告。

第十六条  工地试验室主要工作内容：

（一）对进场原材料、构件、成品或半成品等按规定频率进行质量检测，及时出具试验检测报告；

（二）超出申请的工地质量检测项目参数范围的，应及时外委，及时取回试验检测报告并进行确认，应建立外委试验台账；

（三）及时完成日常工程实体检测工作，发现问题及时纠正；

（四）配合、协助有关部门做好有关质量检测工作；

（五）需要工地试验室开展的其它工作。

第五章  监督检查

第十七条  各级交通运输主管部门要加强对工地试验室工作的行业管理和指导，完善行业管理制度，并可根据需要组织相关部门进行抽查。

第十八条  项目监督部门应当对工地试验室检测活动进行监督检查，原则上每年不少于两次。监督检查主要包括下列内容：

（一）工地试验室实际能力与《备案登记表》的符合性；

（二）工地试验室出具的试验检测报告与授权参数的符合性；

（三）原始记录、试验检测报告的真实性、规范性和完整性；

（四）采用的技术标准、规范、规程等是否合法有效，样品的管理是否符合要求；

（五）仪器设备的运行、检定/校准情况；

（六）检测人员质量检测活动的规范性、合法性和真实性；

（七）质量保证体系运行的有效性；

（八）质量检测机构对所设立工地试验室监管情况；

（九）依据职责应当监督检查的其他内容等。

第十九条  工地试验室要按照《公路水运工程试验检测等级管理要求》等行业规范标准运行，有下列情形之一的，由项目监督部门责令限期整改，情节严重的依据有关规定严肃处理：

（一）对项目监督部门提出的整改意见未按期整改完成的；

（二）超授权参数范围出具公路水运工程试验检测报告的；

（三）伪造检测数据，出具虚假检测报告的，以及因出具虚假检测报告并造成质量安全事故或质量标准降低的；

（四）在检测过程中发现检测项目不合格且涉及工程主体结构安全的，工地试验室未及时向项目监督部门报告的；

（五）涉及主要工程结构质量参数未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的；

（六）无故不参加交通运输主管部门组织的比对试验等能力验证活动、比对试验数据造假或两个（含）以上参数不满意的；

（七）工地试验室存在管理体系文件、仪器设备管理、试验场所环境条件、人员数量等较多问题，无法正常运行的；

（八）未按规定在试验检测报告上签字盖章，情节比较严重的；

（九）未单独建立试验检测结果不合格项目台账的；

（十）档案资料管理混乱造成检测数据无法追溯的；

（十一）未按规定进行样品管理的；

（十二）主要仪器设备配置不满足备案要求的；

（十三）未按照规定对全部仪器设备开展检定/校准及计量，确认检测数据失实的；

（十四）试验检测环境不符合规程规范要求影响数据准确性的；

（十五）备案检测人员不在岗超过2人的。

第二十条  工地试验室检测人员要按照《公路水运工程试验检测等级管理要求》等行业规范标准执业，有下列行为之一的，由项目监督部门依据有关规定给予处理，情节严重的列入违规记录并予以公示：

（一）参与伪造检测数据，出具虚假检测报告或者结论的；未按相关标准、规范、规程等要求开展质量检测工作的，质量检测数据失真的；

（二）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成重大以上质量安全事故负有责任的；

（三）同时任职于两个或两个以上工地试验室的；

（四）已备案，但长期不在岗、不履职的；

（五）在质量检测过程中，有徇私舞弊、吃拿卡要行为的；

（六）越权签发、代签、漏签试验检测报告的；

（七）公路水运工程相关办法规定的其它情形。

第六章 附 则

第二十一条  本办法自2024年5月31日起施行。

第二十二条  本办法由辽宁省交通运输厅负责解释。

附件：1.辽宁省公路水运工程工地试验室授权书

2.辽宁省公路水运工程工地试验室人员、质量检测项

目参数、仪器设备、环境等配备要求

3.辽宁省公路水运工程工地试验室备案登记表

4.辽宁省公路水运工程工地试验室备案通知书

5.辽宁省公路水运工程工地试验室人员变更备案表

6.辽宁省公路水运工程工地试验室现场评审报告

附件1

辽宁省公路水运工程工地试验室授权书

（建设单位）：

(质量检测机构名称法定代表人姓名）代表本机构，授权（姓名、身份证号、检测资格证书号及专业）为本机构在辽宁省（建设项目）第   合同段工地试验室担任授权负责人，全面负责工地试验室相关工作。

派出（姓名、身份证号、检测资格证书号及专业）等×人为工地试验室质量检测人员。

授权该工地试验室开展的质量检测参数为：（参数范围）。

授权报告用章：工地试验室名称（母体机构名称+项目名称+工地试验室）并加盖用章

授权期限为：年 月 日至 年 月 日（授权期限应在质量检测机构等级有效期内）。

机构法定代表人：   （签字）

授 权 负 责 人：   （签字）

检  测  机  构：   （盖章）

年   月   日

附件2

辽宁省公路水运工程工地试验室人员、检测项目参数、环境等配备要求

| 表2-1 工地试验室试验检测人员配备基本要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工地试验室类别 | 公路工程 |  | 水运工程 |  |
|  | 高速公路 | 其它等级公路及 高速公路养护项目 | 大型水运项目 | 中小型水运项目 |
| 持试验检测人员证书人数 | ≥5 | ≥4 | ≥5 | ≥3 |
| 持试验检测工程师证书人数 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 试验室授权负责人 | 持有试验检测师证书及相关专业中级职称，5年以上公路工程质量检测工作经历 | 持有试验检测师证书及相关专业中级职称，3年以上公路工程质量检测工作经历 | 持有试验检测师证书及相关专业中级职称，5年以上水运工程质量检测工作经历 | 持有试验检测师证书及相关专业中级职称，3年以上水运工程质量检测工作经历 |
| 注：此表为人员配备最低要求，结合工期、项目类型及工程造价等实际情况应适当增加人员配置条件，以满足工程建设质量检测工作需要为宜，合同文件另有规定的，应同时满足合同文件的要求。持证试验检测人员专业配置应合理，能涵盖工程涉及的专业范围和内容。 |  |  |  |  |

表2-2

| 工地试验室试验检测项目基本要求 类别; 主 要 试 验 检 测 项 目 及 参 数. 公路 工程; 路基桥隧工程; 1.土：颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量 2.集料：颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、泥块含量 3.石料：单轴抗压强度 4.水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 5.水泥混凝土、砂浆：抗压强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间 6.钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 7.路基检测：厚度、压实度、弯沉、平整度 8.结构混凝土：强度、表观缺陷 9.地基基础：地基承载力. 路面 工程; 1.集料：颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、泥块含量 2.沥青及改性沥青：针入度、延度、软化点、粘附性 3.沥青混合料：马歇尔稳定度、流值、空隙率、沥青用量、矿料级配 4.水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 5.水泥混凝土、砂浆：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间 6.无机结合料稳定材料：最大干密度、最佳含水量、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量 7.路面检测：厚度、压实度、弯沉、平整度、摩擦系数、构造深度. 交安 工程; 1.集料：颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、泥块含量 2.水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 3.水泥混凝土、砂浆：抗压强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间 4.钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 5.交通安全设施：外形尺寸、安装高度、安装距离、安装角度、立柱竖直度、立柱埋深、立柱防腐层厚度、标志标线光度性能. 水运 工程; 土建 工程; 1.水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、比表面积（或细度） 2.集料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量（粗）、压碎指标（粗）、堆积密度 3.水泥混凝土、砂浆：抗压强度、抗折强度、配合比设计、稠度、含气量、表观密度 4.无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、粉煤灰细度、水泥或石灰剂量、压实度 5.钢筋：屈服强度、抗拉强度、伸长率、曲弯 6.土：含水率、密度、击实试验、颗粒级配、压实度 7.结构混凝土：强度（回弹法）. 注：1.工地试验室根据所承担工程的实际情况申请相应类别的试验检测项目,不涉及的项目可不申报。 2.表中所列试验检测项目或参数为高速公路项目和大型水运项目的基本能力要求，其它公路项目和中小型水运项目可参照执行。施工规范中涉及的其它检验项目可按规定频率外委检验，有能力自检的应在备案申请中列出相应的检验项目及设备。 3.合同文件对工地试验室检测项目有另外规定的，应同时满足合同文件的要求。 表2-3 工地试验室质量检测环境基本要求 |
| --- |
| 工地试验室类别 | 公路工程 |  | 水运工程 |  |
|  | 高速公路 | 其他等级公路 | 大型项目 | 中小型项目 |
| 质量检测用房（不含办公用房）总面积（m2） | ≥200 | ≥150 | ≥200 | ≥150 |
| 注：1. 高速公路项目工地试验室应按照交通运输部监督局《工地试验室标准化建设要点》（厅监督字〔2012〕200号）《公路水运工程工地试验室标准化建设指南》相关要求进行建设。 2. 各功能室设置，一般分为土工室、集料室、力学室、水泥室、水泥混凝土室、沥青室、沥青混合料室、化学室、标准养护室、样品室、留样室、现场检测室等，用房面积应满足所开展的质量检测工作需要，且布局合理。 3. 工地试验室应配备满足条件的办公室、会议室、档案室等场所。 |  |  |  |  |

附件3

辽宁省公路水运工程工地试验室

备 案 登 记 表

工地试验室：                      （章）

备案日期：      年      月      日

填 表 须 知

一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，检测机构对填表内容的真实性、可靠性负责。

二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但需连同正页编第  页，共  页。

三、“所属法人机构”是指工地试验室质量检测机构，若质量检测机构不是独立法人，则填写其所属的法人机构。

一、工地试验室综合情况

| 项目情况 | 工地试验室名称 |  |  |  |  | 工程投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 工地试验室设立单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 质量检测机构情况 | 质量检测机构及法人机构名称 |  |  |  |  | 等级及编号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计量认证编号 |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  | 行政负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 工地试验室情况 | 工地试验室 详细地址 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |
|  | 持质量检测职业资格证书总人数 |  |  |  | 持质量检测师证书人数 |  |  |  |  |
|  | 相关专业 高级职称人数 |  |  |  | 质量检测用房 总面积（m2） |  |  |  |  |
| 工 地 试 验 室 授 权 业 务 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、工地试验室质量检测业务范围表

第   页  共    页

| 序号 | 质量检测项目及参数 | 采用的质量检测方法和标准 （名称/编号） | 所用主要仪器设备名称 | 设备编号 | 主要操作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照委托合同约定及检测机构授权范围填写。

三、工地试验室授权负责人简历

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生日期 |  |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 从事质量检测工作年限 |  |  |  |  |
| 质量检测师职业资格 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位及职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 试 验 检 测 工 作 经 历 和 业 绩 | 本人签名： |  |  |  |  |  |  |  |

四、工地试验室在岗人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历和专业 | 职称 | 检测人员证书编号 | 从事质量检测年限 | 具体工作分工 | 是否已录入交通部公路水运工程质量检测管理信息系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、工地试验室质量检测仪器设备一览表

| 设备 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购置 日期 | 单价 （元） | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准周期 | 检定/校准单位 | 最近检定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、备案意见

| 质量检测 机构意见 | （公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目建设 单位意见 | （公章） 年 月 日 |
| 项目监督 部门意见 | （公章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件4

辽宁省公路水运工程工地试验室

备案通知书

编号：

工地试验室：

你试验室报送的《辽宁省公路水运工程工地试验室备案登记表》及相关材料收悉，经核实，符合《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令2023年第9号）等有关规定，同意备案。通过备案的质量检测项目及参数为：                                                                                                                                                                                                        。

你试验室应当严格按照有关标准、规范、规程和授权范围，客观、公正、独立开展质量检测工作，并对所出具的检测报告和检测结果的真实性、准确性负责。相应责任由质量检测机构及你试验室授权负责人承担。

项目监督部门（章）

年   月   日

附件5

辽宁省公路水运工程工地试验室人员变更备案表

编号：

| 质量检测机构名称 |  |  |  | 等级证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发证时间 |  |  |  | 机构地址 |  |  |  |
| 机构性质 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 变更次数 |  | 第 次 |  |
| 工地试验室名称 |  |  |  |  | 工地试验室授权负责人及联系电话 |  |  |
| 变更人员前后基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更前 |  |  | 变更后 |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |
| 职称 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 证书类别 |  |  | 证书类别 |  |  |  |  |
| 从事检测工作年限 |  |  | 从事检测工作年限 |  |  |  |  |
| 持证编号 |  |  | 持证编号 |  |  |  |  |
| 证书专业 |  |  | 证书专业 |  |  |  |  |
| 变更原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构意见： （公章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： （公章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监督部门意见： （公章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

辽宁省公路水运工程工地试验室

现场评审报告

工地试验室名称：

评  审  组  长：

评  审  时  间：

填 表 须 知

一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，评审组对填表内容的真实、可靠性负责。

二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第  页，共 页。

三、本现场评审报告适用于工地试验室评审。

一、公路水运工程工地试验室现场考核评审意见

| 工地试验室名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场评审意见 | 一、总体评价 |  |  |
|  | 二、评审发现的问题及需改进之处 |  |  |
|  | 三、结论及建议 | 鉴于以上评审意见，评审组认为该机构[符合□基本符合□不符合□] 《工地试验室标准化建设要点》《辽宁省公路水运工程工地试验室管理办法（试行）》相关要求。评审组建议： 1、通过评审。□ 2、该机构根据专家提出的问题认真整改，整改报告经中心试验室确认后，予以通过。□ 3、不予通过。□ |  |
| 评审组长 |  | 评审日期 |  |
| 评审组成员 |  |  |  |

二、公路水运工程试验检测机构现场评分表

| 类别 | 考核项目 | 规定分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 40分 | 持证总人数 | 10分 | 1.按最低人数加2名计算总人数，每少1人扣2分。 2.低于最低人数要求时，现场评审不通过。 |  |
|  | *授权负责人 | 10分 | 1.按能力等级标准第3项，不符合扣2分； 2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣2分； 3.未经母体授权，现场评审不通过。 |  |
|  | *人员专业配置 | 10分 | 人员专业配置不能覆盖申请检测项目，每少1项扣2分。 |  |
|  | 人员档案 | 10分 | 人员证书、合同、隶属关系证明齐全，不符合扣1～3分。 |  |
| 试验检测设备及环境条件 30分 | 仪器设备 | 10分 | 非强制性仪器设备配置率不低于80%，低于此比例按每缺1台（套）扣1分处理 |  |
|  | 环境状况 | 20分 | 1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。 1处不达标扣2分。 |  |
| 管理情况 30分 | *管理体系运行有效性评价 | 7分 | 1.质量管理体系健全，质量文件各要素齐全；2.各种体系运行记录完整，能有效运转；3.人员了解运行管理要求并按要求落实； 每项不满足扣1～2分。 |  |
|  | *试验记录、报告 | 7分 | 1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范；6.单位制使用正确；7.结论表述正确；8.签字齐全；9.依据标准正确。10.无其他错误 每一项不满足要求扣1分。发现伪造报告，取消参评资格。 |  |
|  | 仪器设备管理 | 7分 | 1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整； 3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便（4分）4.各种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养； 6.仪器设备按规定检定、校准；7.自校规程齐全并严格执行。 第6项每1台仪器未检定、校准扣1分，其余每一项未达到扣1分。 |  |
|  | 样品管理 | 8分 | 1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。 每一项不满足要求扣2分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注： 1.在评审中若发现工地试验室未能满足等级评定标准强制性能力要求，即视为不通过，不再填写此表。

2.本表适用于工地试验室能力认定的现场评分。

3.评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。

4.标“*”项得零分视为现场考核不通过。

5.专家评审组评分≥85分，予以通过；80分≤评分<85分，需限期整改；评分<80分，不予通过。

三、试验检测能力确认表

| 序号 | 试验检测项目 | 强制性参数 | 非强制性参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 评审组签名： |  |  |  |

四、评审组人员签字及联系方式

| 姓 名 | 单位名称 | 职称/职务 | 评审内容 | 联系方式 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 现场核查会议签到表

| 工地试验室名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 会议日期 |  |  |  | 会议地点 |  |  |
| 参 加 会 议 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 职务（职称） |  | 单位 |  |
| 核 查 组 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 机 构 |  |  |  |  |  |  |
| 监 督 人 员 |  |  |  |  |  |  |

辽宁省交通运输厅办公室                  2024年6月3日印发